佛山市顺德区第三人民医院

（佛山市顺德区北滘医院）

采购顺德区第三人民医院跃进路口腔科门诊部工程施工监理需求书

编制日期：2024-03-20

# 项目背景

根据医院口腔科业务发展需要，拟将跃进路的医院学生宿舍楼首层装修改造成口腔门诊部，装修后需满足行业规范，具备就诊需求及使用，现申请采购顺德区第三人民医院跃进路口腔科门诊部装修工程施工监理。

# 项目目标

监理范围和监理工作内容：负责本工程施工全部阶段及工程保修期阶段的建筑质量、进度、合同、工程信息管理，协调委托人与总承包方的关系，督促并检查施工单位安全文明施工，具体有：

1、协助委托人签订施工承包合同；

2、协助委托人与施工单位编写开工报告；

3、组织设计交底与图纸会审；

4、审核承建单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划；

5、对承建单位执行工程承包合同和国家工程技术规范标准，以及第一条所规定的文件的情况进行督促，检查，参与承包方违约事件的处理；

6、审查承建单位提出的材料和设备清单，对工程使用的原材料、半成品、构件、设备进行检查，有权拒绝使用不符合合同要求和标准规定的材料，构件，设备；

7、检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程和各项隐蔽工程，对工程进度进行评估。每周书面向委托人报告工程进度，每周组织召开施工例会；

8、组织委托人、设计、施工单位处理工程质量事故并提供处理方案和责任划分方案，监督质量事故技术处理方案的实施，并对事故处理进行验收和签证；

9、整理监理文件和技术档案资料；

10、组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收；

11、协助委托人进行竣工验收工作；

12、向委托人提交项目监理评估总结报告；

13、负责提供安全策略，现场安全监督，现场健康控制，以及现场办公室安全；

14、其他合同约定。

# 项目预算

该项目招标控制价为1,118,681.20元，请贵公司根据《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格【2007】670 号）进行报价。